产品设计文档

PyPTO 基于 GDR 算子的整网接入内存优化

面向 Eager / ACLGraph 场景的内存治理、预算可观测与 Profiling 适配

文档版本：V1.0（评审稿）

需求来源：GitCode CANN/pypto Issue #2880

产品范围：PyPTO Runtime、编译产物、Torch 内存池、Profiling 与调优工具

目标周期：Q3；需求拆解目标日期 2026-08-10

负责人：Issue 指定负责人：meiqing2

设计结论 优先消除与算子无关的固定开销（782.90 MB 性能缓冲、100 MB 控制流缓存），再按执行模式和实际编译结果精细化 RingBuffer、Workspace 与 metadata；同时建立可归因、可对比、可验收的统一内存观测能力。

## 文档说明

本文档基于 2026-08-05 保存的 Issue #2880 页面及其中的实测报告整理。报告中的测量值用于建立基线，不自动等同于最终产品承诺；带“待核实”的口径必须在需求评审或实现阶段闭环。

# 1. 执行摘要

较大融合算子在使用 stitch_num 与 unroll 后，内部中间张量、OutCast、控制流缓存和元数据会显著放大。GDR 正向与反向用例显示，当前实现还叠加了与算子无关的进程级固定分配、固定 100 MB 控制流缓存、模式不敏感的 RingBuffer，以及难以被现有 Profiling 正确归因的 Torch/CANN 双通道内存。

本产品设计将内存治理拆成四条主线：固定开销门控、执行模式感知的按需分配、编译预算精细化、统一观测与调优。优先级最高的工作应先带来确定性节省，再推进 Workspace 算法和元数据估算优化。

## 1.1 预期业务价值

- 提升大融合算子的整网接入成功率，降低因 HBM 峰值过高导致的 OOM 与调优阻塞。

- 把“内存占用过大”转化为可定位到生命周期、申请入口、算子阶段和数据结构的明确问题。

- 让 Eager、ACLGraph、A2/A3/A5 等场景获得与实际需求匹配的分配策略，避免一刀切预留。

- 为性能调优 Agent/Skill 提供可信数据源和可执行建议，缩短人工分析链路。

# 2. 背景与用户问题

## 2.1 目标用户

| 角色 | 核心任务 | 当前痛点 |
| --- | --- | --- |
| 算子开发者 | 开发和调优 stitch/unroll 融合算子 | 无法快速判断 Workspace、OutCast、metadata 中谁主导峰值 |
| 整网集成人员 | 将 GDR 等算子接入模型并控制整网 HBM | 单算子可运行，但叠加固定开销后整网空间不足 |
| 框架开发者 | 维护 Runtime、内存池和编译预算 | Host 估算与 Device 实际使用缺少统一对账 |
| 性能/Profiling 工程师 | 采集、归因和比较内存 | atten::empty 无法区分 PyPTO；Total Allocated 不包含全部申请 |

## 2.2 核心使用场景

- Eager 单算子/整网运行：没有控制流提前发射，RingBuffer 应最小化，并尽量由 Torch 内存池统一管理。

- ACLGraph 提前发射：保留多槽 RingBuffer，但容量应基于实际控制流数据计算。

- 大 stitch/unroll 编译：在分配前展示 rootInner、OutCast、spill、metadata 等维度的预算与放大因子。

- Profiling/回归：同时统计 rtMalloc、aclrtMalloc 和 torch.empty，并能按 PyPTO 算子与生命周期聚合。

# 3. 现状基线与问题诊断

基线环境 CANN 9.0.0，A3/910C，PYPTO_MEM_LOG=1；GDR fwd/bwd 均为 k_eff=64、parallelism=1、aicoreCount=75，测试结果 PASS。

## 3.1 生命周期基线

| 生命周期 | 主要组成 | GDR 实测/报告口径 | 产品判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程级 | DeviceArgs、后端 SO、AICore 性能缓冲 | 1.4 MB / 0.95 MB / 782.90 MB | 性能缓冲是首要固定开销，应受开关控制 |
| 算子级 | DevAscendProgram、RingBuffer+metadata、dynamicCellMatch | 96.55-105.48 MB / 约 100 MB / 0.06-96 MB | 固定预留和按平台估算均需精细化 |
| 每次 Launch | Torch Workspace、用户 I/O | 382.73-519.69 MB / 322.63-589.13 MB | 需统一池化、预算解释和峰值控制 |

数据口径提醒 Issue 的生命周期汇总写为“进程级约 885 MB”，但列项 1.4 + 0.95 + 782.90 约为 785.25 MB。可能存在未列出的约 100 MB 项或统计重复，必须通过统一采集再次核对。

## 3.2 正向/反向峰值对比

| 指标 | GDR fwd | GDR bwd | 差异解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| C++ rtMalloc 小计 | 980.73 MB | 1094.49 MB | bwd 增加 dynamicCellMatch 与编译产物 |
| Torch Workspace | 382.73 MB | 519.69 MB | bwd rootInner 占主导 |
| Torch reserved / allocated 峰值 | 1040 / 898.64 MB | 3708 / 2826.95 MB | bwd I/O 与运行期分配更高 |
| HBM 增量（npu-smi） | +2223 MB | +5024 MB | 包含框架、池化与运行时综合开销 |

## 3.3 主要根因

- 固定分配：非 SIM 模式下 AICore 性能缓冲无条件分配 782.90 MB，与算子无关。

- 固定预留：DevAscendProgram 中 ctrlflowCache.cacheData 恒为 100,000,000 B（95.37 MB）。

- 模式不敏感：Eager 不存在提前发射，但 RingBuffer 仍按多槽策略分配。

- 放大因子：Workspace 的 rootInner、staticOutcast 受 k_eff、assemble slot、boundary/temporal slot 等影响。

- 平台差异：A2/A3 与 A5 元数据规模不同，SlabAllocator 不能共享同一估算模型。

- 观测割裂：CANN Runtime 与 Torch 内存池分别统计，Profiling 无法完整归因到 PyPTO 算子。

# 4. 产品目标与边界

## 4.1 产品目标

- G1：默认运行路径不为未启用的性能采集能力长期占用大块 HBM。

- G2：RingBuffer、CtrlflowCache、Workspace 与 metadata 按执行模式和实际编译结果定量分配。

- G3：在申请前后均可输出统一内存账本，实现 Host 预算与 Device 实际值对账。

- G4：现有 Profiling 能识别 PyPTO 内存，覆盖输入、输出、Workspace、元数据和 Runtime 直接申请。

- G5：将可复用的诊断与优化策略沉淀为 Agent/Skill。

## 4.2 非目标

- 本期不重写 Torch NPU 内存池，也不改变其通用分配与回收算法。

- 本期不以牺牲算子正确性或提前发射能力为代价强制统一所有模式。

- 本期不承诺直接消除全部 bwd 峰值；Workspace 算法优化需在可解释基线之上逐项推进。

- 本期不把单一 GDR 用例的数值硬编码为所有算子或所有硬件的默认值。

## 4.3 设计原则

按需优于预留，模式优于全局，测量优于猜测，生命周期优于申请点，兼容优于一次性重构。所有新增开关必须有安全默认值，所有动态缩减必须在分配前完成边界检查，并在异常时能够回退到兼容路径。

# 5. 方案概览

配置/执行模式 -> 编译期预算器 -> 分配计划与阈值校验 -> Runtime/Torch 统一分配标记 -> Device 实际账本 -> Profiling/Agent 建议

核心策略 先缩减确定性的固定项，再治理随算子变化的预算项；所有节省均以运行正确、性能无显著回退、可观测数据闭环为前提。

# 6. 功能需求设计

| 编号 | 需求 | 核心设计 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEM-001 | 性能缓冲门控 | AICore perf 内存按采集开关惰性创建；关闭时不分配，开启时全程复用 | P0 |
| MEM-002 | CtrlflowCache 精确化 | Host 可计算时按实际编码大小分配；无控制流缓存需求时不保留固定 100 MB | P0 |
| MEM-003 | RingBuffer 模式感知 | Eager 默认 count=1；ACLGraph 根据提前发射深度配置并校验上限 | P0 |
| MEM-004 | Eager 统一池化 | 非提前发射场景将 RingBuffer 与 Workspace 交由 Torch 内存池管理；复用 RTS TilingData 随路通路 | P0 |
| MEM-005 | 内存预算报告 | 按 rootInner、OutCast、spill、stitch、dynamicCellMatch、I/O 展示公式、放大因子和生命周期 | P0 |
| MEM-006 | 硬件感知估算 | A2/A3/A5 使用独立 metadata/SlabAllocator 参数模型，并记录模型版本 | P1 |
| MEM-007 | Profiling 适配 | 为 PyPTO 分配增加可归因标识，纳入 Total Allocated，并补齐 I/O 内存字段 | P1 |
| MEM-008 | 调优 Agent/Skill | 依据预算和实测差异输出配置建议、热点排序与回归对比 | P1 |

## 6.1 MEM-001：性能缓冲门控

- 默认关闭性能采集时，DeviceRunner::Init 不申请 76 x 10.3 MB 的性能缓冲。

- 首次启用性能采集时惰性分配；同一进程内跨算子复用，避免重复创建。

- 开关切换、并发初始化和失败回退必须线程安全；日志记录开关状态和实际分配量。

## 6.2 MEM-002/003/004：执行模式感知分配

- Eager：RingBuffer count=1；无 Host CtrlflowCache 时固定缓存为 0；RingBuffer/Workspace 统一进入 Torch 池。

- ACLGraph：根据提前发射深度计算 RingBuffer count；CtrlflowCache 以编译结果/Host 计算结果为准。

- 若精确计算不可用，允许回退到兼容预留值，但必须输出 fallback_reason。

## 6.3 MEM-005：内存预算与账本

预算报告在编译完成、真正分配前生成；实际账本在分配成功后更新。两者使用同一维度命名和生命周期分类，允许直接计算 estimate_delta。

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| allocation_source | 申请入口 | rtMalloc / aclrtMalloc / torch.empty |
| lifecycle | 生命周期 | process / operator / launch |
| component | 内存组成 | perf / ctrlflow / rootInner / outcast / metadata / I/O |
| context | 运行上下文 | device、mode、operator、phase、hardware |
| bytes_estimated | Host 预算 | 519.69 MB |
| bytes_requested | 实际请求 | 519.69 MB |
| bytes_reserved | 内存池保留 | 3708 MB |
| formula_factors | 放大因子 | k_eff=64、assemble_slot=… |
| fallback_reason | 兼容回退原因 | host_ctrlflow_size_unavailable |

## 6.4 MEM-006：硬件感知估算

引入 hardware_profile 维度，由硬件代际选择 SlabAllocator、slot 与 dynamicCellMatch 的估算参数。参数必须版本化并可在日志中回溯；未知硬件走保守兼容策略并提示未校准。

## 6.5 MEM-007：Profiling 适配

- 为通过 torch.empty 产生的 PyPTO Workspace 增加稳定算子标识，避免只显示 atten::empty。

- memory_record 的 Total Allocated 口径覆盖 PyPTO Runtime 直接申请，或提供并列的 external_runtime_allocated。

- operator_memory 增加 Input/Output、Workspace、metadata、process-shared 字段；共享项禁止重复计入单算子总量。

## 6.6 MEM-008：调优 Agent/Skill

Skill 输入统一账本和预算报告，输出热点 Top N、Host/Device 偏差、可行动建议和预估节省。自动修改配置或代码不在默认权限内，建议需包含依据、适用模式、风险和验证用例。

# 7. 非功能需求

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 默认配置保证既有用例可运行；无法精确计算时可回退至旧策略并记录原因。 |
| 性能 | 关闭诊断日志时新增判断不进入热路径；P0 优化不得造成可感知的算子性能回退。 |
| 正确性 | 所有动态容量必须完成上界、对齐、溢出和空值检查；缩减后不得发生越界或数据覆盖。 |
| 稳定性 | 进程级惰性初始化必须线程安全；OOM 时输出完整分配计划和失败项。 |
| 可观测性 | PYPTO_MEM_LOG 保持门控；结构化字段稳定，支持前后版本对比和自动解析。 |
| 可测试性 | 每项分配策略均提供单元测试、模式矩阵测试、GDR 回归与峰值采集脚本。 |

# 8. 验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 性能缓冲关闭 | 默认非采集运行中，782.90 MB perf 缓冲不产生；开启后数据采集功能正常 |
| AC-02 | Eager 控制流缓存 | 无控制流缓存需求时，不再出现固定 100,000,000 B cacheData 预留 |
| AC-03 | Eager RingBuffer | count=1，且由统一池管理；功能与性能回归通过 |
| AC-04 | ACLGraph 兼容 | 提前发射场景按深度分配，所有控制流回归用例通过 |
| AC-05 | 预算可解释 | fwd/bwd 报告可复现 Workspace、metadata、DevAscendProgram 的组成与公式 |
| AC-06 | 估算对账 | 同口径的 requested 与实际 Device 分配差异可量化，未归因项为 0 或明确列出 |
| AC-07 | Profiling 完整 | 可筛选 PyPTO 算子并查看 I/O、Workspace、Runtime 直接申请和共享项 |
| AC-08 | 回归稳定 | GDR fwd/bwd 原始用例 PASS；连续 3 次采集的关键分配量偏差不超过 2% |

节省口径 P0 的确定性目标是：关闭性能采集时节省 782.90 MB；无控制流缓存需求时再消除或显著缩减固定 95.37 MB cacheData。总体 HBM 降幅应按场景分别报告，不能把共享项对每个算子重复累计。

# 9. 交付计划与依赖

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：口径冻结 | 2026-08-10 前完成需求拆解 | 统一内存维度、基线脚本、硬件/模式矩阵 | 885 MB 口径疑点闭环；fwd/bwd 基线可复现 |
| Phase 1：固定项治理 | 交付 MEM-001/002/003 | perf 门控、CtrlflowCache 精确化、Eager RingBuffer | AC-01 至 AC-04 通过 |
| Phase 2：统一池化与预算 | 交付 MEM-004/005/006 | Torch 池化、预算报告、硬件 profile | AC-05/06 通过，A2/A3/A5 有明确策略 |
| Phase 3：观测与调优 | 交付 MEM-007/008 | Profiling 字段与调优 Skill | AC-07/08 通过，输出可行动建议 |

## 9.1 关键依赖

- Issue #2873：Host 侧控制流计算能力，决定 CtrlflowCache 是否能完全按实际结果分配。

- Torch NPU 内存池：需要支持 PyPTO 标识透传和 RingBuffer/Workspace 统一生命周期。

- Profiling 工具链：operator_memory、memory_record 与 ASCEND_PROFILER_OUTPUT 字段扩展。

- 硬件数据：A2/A3/A5 的 SlabAllocator、slot、dynamicCellMatch 样本与校准用例。

# 10. 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 精确容量低估 | 越界、数据覆盖或运行失败 | 保守对齐、上界检查、兼容回退、压力测试 |
| 共享内存重复统计 | 错误判断优化收益 | 以生命周期为主键，共享项单列，不摊销或明确摊销规则 |
| 模式识别错误 | Eager/ACLGraph 分配策略错配 | 模式显式传递并在启动时校验；日志打印最终策略 |
| 硬件模型漂移 | 新硬件估算失准 | profile 版本化、未知硬件告警、持续校准 |
| Profiling 标记开销 | 热路径性能回退 | 关闭时零/近零开销，结构化日志异步或仅调试启用 |
| 跨团队依赖延期 | 观测闭环晚于内存优化 | P0 使用 PYPTO_MEM_LOG 独立验收，Profiling 作为 P1 并行推进 |

# 11. 待决策与待核实事项

- 性能缓冲的真实启用条件是什么：DUMP_DEVICE_PERF、独立开关，还是运行时采集请求？

- 生命周期汇总“约 885 MB”比列项总和多出的约 100 MB 属于哪一项？是否与 RingBuffer/metadata 重复？

- Eager 下 CtrlflowCache 能否完全为 0；哪些控制流元数据仍需保留？

- RingBuffer 纳入 Torch 池后，跨 Launch 复用与释放边界如何定义？

- Host 预算和 Device 实际值的允许偏差阈值是否按组件设置，而非统一百分比？

- A2/A3/A5 的硬件 profile 由谁维护，如何与 CANN 版本绑定？

- Profiling 中进程级共享项如何展示：单独页签、算子引用，还是按规则摊销？

- 调优 Skill 的首版只做诊断建议，还是允许生成配置补丁？

# 12. 附录：关键实测数据

| 组成 | GDR fwd | GDR bwd |
| --- | --- | --- |
| tensor.Total | 363.25 MB | 517.28 MB |
| rootInnerSpilledMem | 210.60 MB | 488.34 MB |
| staticOutcast | 136.62 MB | 25.00 MB |
| aicoreSpilled.Total | 19.49 MB | 2.34 MB |
| workspaceSize | 382.73 MB | 519.69 MB |
| metadata.general | 5.91 MB | 8.13 MB |
| metadata.stitchPool | 19.00 MB | 19.00 MB |
| metadata.dynamicCellMatch | 0.06 MB | 96.00 MB |
| DevAscendProgram | 96.55 MB | 105.48 MB |

## 12.1 来源

[1] GitCode CANN/pypto Issue #2880：《[Requirement|需求建议]: 跟踪记录基于GDR算子的整网接入内存优化》，离线快照日期 2026-08-05。

[2] Issue 评论中的《PyPTO Device 内存申请报告（最新代码版）》，报告日期 2026-08-05。

[3] Issue 评论中的 Profiling 适配问题清单，包含 atten::empty 归因、Total Allocated 口径及 Input/Output 字段缺失。